| Къэбэрдей Балъкъэр Республикэм щыщ Тэрч районым хыхьэ Хьэмидей къуажэм админстрацэм и Iэтащхьэ |  | Къабарты-Малкъар Республиканы Терк районуну Хамидие элини мекхеме администрациясыны башчысы |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАМИДИЕ» ТЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

361213  КБР Терский район с.Хамидие  ул.Кудаева 52 тел. 73-6-46

«28» апреля  2025 г.                                                                         с.п. Хамидие

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10/1-п                                                                                                        ПОСТАНОВЛЕНЭ № 10/1-п

# БЕГИМ № 10/1-п

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 года № 2234 «Об  утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом сельского поселения Хамидие, в целях поэтапной подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов, местная администрация сельского поселения Хамидие,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов  сельского поселения Хамидие согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

сельского поселения Хамидие

Терского муниципального района КБР                               А.В.Керимов

Приложение к постановлению местной администрации сельского поселения Хамидие от «28» апреля 2025 г. № 10/1-п

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов

| № п/п | Наименование |  | Описание | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов |  |  |  |  |
| 1.1. | Начало отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  | 15.10.2022 |  |
|  | 2023-2024 |  | 17.10.2023 |  |
|  | 2024-2025 |  | 18.10.2024 |  |
| 1.2. | 2. Завершение отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  | 18.04.2023 |  |
|  | 2023-2024 |  | 12.04.2024 |  |
|  | 2024-2025 |  | 18.04.2025 |  |
| 1.3. | Продолжительность отопительного сезона |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  | 179 |  |
|  | 2023-2024 |  | 177 |  |
|  | 2024-2025 |  | 182 |  |
| 1.4. | Технологические нарушения по внешним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  | Нет |  |
|  | 2023-2024 |  | Нет |  |
|  | 2024-2025 |  | Нет |  |
| 1.5. | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  | Нет |  |
|  | 2023-2024 |  | Нет |  |
|  | 2024-2025 |  | Нет |  |
| 1.6. | Наличие обращений по качеству параметров микроклимата в помещениях, теплоносителя |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  | Нет |  |
|  | 2023-2024 |  | Нет |  |
|  | 2024-2025 |  | Нет |  |
| 1.7. | Аварийные ситуации |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  | Нет |  |
|  | 2023-2024 |  | Нет |  |
|  | 2024-2025 |  | Нет |  |
| 1.8. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |  |  |
|  | 2022-2023 |  | В штатном режиме |  |
|  | 2023-2024 |  | В штатном режиме |  |
|  | 2024-2025 |  | В штатном режиме |  |
| 2. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | до 11.08.2025 года |  |
| 2.2. |  | Обучение ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, в т.ч. знаний норм по охране труда | до 11.08.2025 года |  |
| 2.3. |  | Обучение операторов газовых котельных | до 11.08.2025 года |  |
| 2.4. |  | Обучение, проверка знаний лиц отвечающих за электрооборудование | до 11.08.2025 года |  |
| 2.5. |  | Установка пломб на дроссельных (ограничительных) устройствах во внутренних системах с составлением акта | до 11.08.2025 года |  |
| 2.6. |  | Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, наличие инструкций | постоянно |  |
| 2.7. |  | Произвести периодическую проверку узлов учета | до 11.08.2025 года |  |
| 2.8. |  | Провести измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов, с составлением Акта | до 11.08.2025 года |  |
| 2.9. |  | Акт о проведении гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей | до 11.08.2025 года |  |
| 2.10. |  | Акт промывки систем теплопотребления | до 11.08.2025 года |  |
| 2.11. |  | Акт осмотра здания (состояние утепления чердаков, лестничных клеток, дверей) | до 11.08.2025 года |  |
| 2.12. |  | Копии актов проверок дымовых и вентиляционных каналов | до 11.08.2025 года |  |
| 2.13. |  | Акт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. | Не позднее 11.09.225 года |  |
| 2.14. |  | Паспорт готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. | не позднее 15.09.2025 года |  |